проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Самойловского муниципального района Саратовской области

РЕШЕНИЕ №__

от «__» ______ 2021 г.						р.п. Самойловка

О рассмотрении проекта внесения изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» утвержденная постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области  от 25.12.2019 № 949 (в ред. постановления от 31.05.2021 № 356)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Самойловского муниципального района Саратовской области, Порядком рассмотрения Муниципальным Собранием Самойловского муниципального района Саратовской области проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы администрации Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Муниципальное Собрание Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.05.2021 г. №387, Муниципальное Собрание Самойловского муниципального района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Рекомендовать администрации Самойловского муниципального района Саратовской области внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области  от 25.12.2019 № 949 (в ред. постановления от 31.05.2021 № 356)», согласно проекту внесений изменений  и дополнений в муниципальную программу к настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать «__» ________ 2021 г. в специально-выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте администрации Самойловского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Муниципального Собрания по бюджетно-финансовым вопросам, инвестиционной политике, налогам, использованию муниципальной собственности.

Председатель Муниципального Собрания	А.А. Спиваков

Приложение к решению Муниципального Собрания Самойловского муниципального района Саратовской области от «__»______2021 г. №__

проект внесения изменений и дополнений в Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» утвержденная постановлением администрации Самойловского муниципального района Саратовской области  от 25.12.2019 № 949  (в ред. постановления от 31.05.2021 № 356),

1. Внести в постановление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области от 25.12.2019 № 949 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» (в ред. постановления от 31.05.2021 № 356) следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 2022-2024 годы»;

1.2. в приложении к постановлению в названии и по тексту слова «на 2021-2023 годы» заменить словами «на 2022-2024 годы»;

1.3. в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий программы в 2022-2024 годах составляет 91208070 руб., в том числе: 2022 год – 29944250 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района; 2023 год – 30357190 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района; 2024 год – 30906630 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района. |
| --- | --- |

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

- «4. Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы, включающей изготовление сметной документации, проведение ценовой экспертизы сметной документации, осуществление строительного контроля  и выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог составляет 91208070 руб., в том числе:

2022 год – 29944250 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района;

2023 год – 30357190 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района;

2024 год – 30906630 руб. - средства муниципального дорожного фонда Самойловского муниципального района.

1.5. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение к муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»

Перечень основных мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области

| № п/п | мероприятия | Протяжен-ность, км | объем финансирования в руб. – 91208070 руб., в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего: | 182,763 | 29944250 | 30357190 | 30906630 |
| 1. | Изготовление сметной документации, ценовая экспертиза сметной документации, осуществление стройконтроля за выполнением работ, ПОДД |  | 300000 | 300000 | 300000 |
| 2. | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района Саратовской области, в том числе: |  | 29644250 | 30057190 | 30606630 |
| 2.1. | зимнее содержание | 182,763 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
| 2.2. | летнее содержание | 182,763 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 2.3. | ППР моста через р.Чапурка |  | 8031040 | - | - |
| 2.4. | ремонт а/д «Автоподъезд к с.Крийнички от а/д «Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка автомобильная дорога А-260» (на участке км 0+000- км 3+720) | 3,72 | 7113210 | - | - |
| 2.5. | ремонт участков а/д «Автоподъезд к с.Воздвиженка от а/д «Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка автомобильная дорога А-260» | 2,787 | 3000000 |  | - |
| 2.6. | ремонт участков а/д «Самойловка-Голицыно» (на участке от с.Хрущевка до п.Садовый) | 5 | 6000000 |  |  |
| 2.7. | «Автоподъезд к с.Залесянка от а/д «Самойловка-Казачка» | 1 | 1000000 |  | - |
| 2.8. | ремонт а/д «Автоподъезд к с. Низовка от а/д «Р-207 «Пенза-Балашов-Михайловка автомобильная дорога А-260» | 5,53 | - | 3000000 |  |
| 2.9. | ремонт участков а/д «Красавка-Полоцкое» | 11,195 | - | 10000000 |  |
| 2.10. | ремонт участков а/д «Благовещенка-Александровка» | 3,372 | - | 6000000 |  |
| 2.11. | ремонт «Автоподъезд к с. Благовещенка от автомобильной дороги «р.п. Самойловка – с. Казачка» на участке км 8+385 – км 14+842 | 6,457 | - | 6557190 |  |
| 2.12. | ремонт автодорог: -«Автоподъезд к с. Николаевка от а/д «с.Святославка - п.Краснознаменский» - «Автоподъезд к п. Тульский от а/п к с. Николаевка от а/д «с.Святославка - п.Краснознаменский» | 3,0 | - | - | 13000000 |
| 2.13. | «Автоподъезд к п.Штейнгардт от а/д «Самойловка-Казачка» | 2,0 | - | - | 2500000 |
| 2.14. | «Тюменевка-Полтавка» |  | - | - | 4000000 |
| 2.15. | «Передовой-Степное» | 3,6 | - | - | 6606630 |