АДМИНИСТРАЦИЯ

Святославского муниципального образования

 Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

14 февраля 2017 года

"Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству территории Святославского МО на 2017 год"

              В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Святославского муниципального образования, Правилами благоустройства на  территории Святославского МО, утверждёнными решением  Сельского  Совета Святославского муниципального образования от 07.06.2016  г. № 126  администрация Святославского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Святославского муниципального образования на 2017 год, согласно  приложению

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации С.А.Алтынникова

3. Настоящее постановление обнародовать в специальных местах обнародования и разместить на официальном сайте администрации  в сети Интернет.

Глава администрации

Святославского МО                                                                   Бескровный А.М.

Приложение к постановлению

администрации Святославского МО

№ 9 от 14.02.2017

ПЛАН

мероприятий  по благоустройству территории Святославского МО

на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный |
| 1.    11 | Уборка территории парка , улиц ( парк  в  с.Святославка и уборка братских захоронений в с. Святославка и с. Крийнички | 3750 м2 | Май - август | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |
| 2.      22 | Обустройство и озеленение  «Рощи памяти» | 250 м2 | Май | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 3.     3 | Организация проведения субботников по благоустройству и озеленению территории |   | В течении года | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 4.     4 | Обустройство газонов ( у здания администрации | 260,0 м2 | Май -июнь | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 5.     5 | Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок | 300 м2 | Июнь июль | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |
| 6.      56 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные  с. Святославка | 25 шт | Июнь июль | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 7.     7 | Обкоска обочин дорожного полотна в населенных пунктах Святославского МО | 441,0 тыс. кв.м. | Июнь июль | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |
| 8 | Грейдирование дорог в населенных пунктах Святославского МО | 441,0 тыс. кв.м. | Июнь июль | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |
| 8.     9 | Ограждение кладбища и установка ворот и организация проведения работ по благоустройству кладбища | 102,5 кв м | Август сентябрь | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |
| 10 | Кронирование деревьев на территории парка в с. Святославка | 20 шт | Август- сентябрь | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А.  |
| 11 | Ремонт дворовой территории в с. Святославка по ул. Коммунистическая 54-56 | 600 кв.м. | Август | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 12 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Святославка | 1 км | Октябрь | зам. главы администрации Святославского МОАлтынников С.А. |
| 13 | Зимнее содержание дорог в населенных пунктах Святославского МО | 441,0 тыс. кв.м. | Ноябрь-декабрь | зам. главы администрации Святославского МО Алтынников С.А. |