- Администрация

- Святославского муниципального образования

- Самойловского муниципального района Саратовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75

- от « 26»  октября  2021  г.		 					с. Святославка

Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06/10-2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год», согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать « 26 » октября 2021 года в специально выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2022 года.

И.о. главы администрации  Святославского

муниципального образования 					С.А. Алтынников

Приложение

К постановлению администрации Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

от « 26»  октября 2021 г. № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа: «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год» |
| --- | --- |
| Заказчик/разработчик муниципальной программы | Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ответственный исполнитель и исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее -муниципальное образование). -организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании заключения муниципальных контрактов или договоров с администрацией Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» от 31.05-2019 г. № 696. Государственная программа Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённая постановлением Правительства Саратовской области от 23/12-2019 г. |
| Основание разработки муниципальной программы | Письмо министерства сельского хозяйства РФ от 30/07-2021 года № П -10-27/3474 о распределение базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 год на реализацию ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» от 31.05-2019 г. № 696. В соответствии ч.6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения от 29.12.2020 г. |
| Цель муниципальной программы | -обеспечение круглогодичной транспортной доступности к объекту производства и переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Святославское хлебоприемное предприятие» -повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов; -комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования; - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 год |
| Источники и Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 9 397 230 в том числе: Федеральный бюджет 8 719 290 Областной бюджет 177 940 Внебюджетные источники 500 000 |
| Контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется главой Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основной ожидаемый результат реализации муниципальной программы: - обеспечение на протяжении круглого года подвоз автомобильным транспортом сельхозпродукции к «Святославскому ХПП – снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов; - повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Село Святославка Самойловского района Саратовской области  находится в западной части Самойловского  района, недалеко от границы с Балашовским районом. Непосредственно подлежащий реконструкции участок проходит по ул. Ленина в селе Святославка, протяженность участка составляет 0, 80255 км.

Данный участок дороги общего пользования ведёт к объекту производства и переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Святославское хлебоприёмное предприятие», а так же  социальному объекту – железнодорожный вокзал станции с. Святославка.

Услугами ООО «Святославское ХПП» пользуется более 15 предприятий Самойловского района, а так же предприятия соседних районов Саратовской области и предприятия других областей. Основным транспортным средством, осуществляющим подвоз сельхоз продукции, является автомобильный транспорт.

На железнодорожной станции с. Святославка останавливается поезда междугороднего маршрута «Москва – Камышин», «Камышин – Москва», а так же поезда пригородного значения.

Состояние существующей дороги неудовлетворительное. Асфальтовое покрытие разрушено на 80%. Наблюдается  большое количество ухабов и ям. В период обильного выпадения осадков, грунт слагающий полотно раскисает, создавая дополнительные проблемы для движения транспорта. Обочины как таковые фактически отсутствуют.

В рамках денежных средств, дорожного фонда Святославского муниципального образования,   обеспечивается только содержание данного участка дороги, что является недостаточным для бесперебойного, безопасного движения транспорта.

Для решения данной проблемы необходим комплексный подход в рамках существующих федеральных и  областных программ  с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

2. Основные Цели, задачи и приоритетные направления

муниципальной политики

Основной целью муниципальной программы является повышение – обеспечение круглогодичной транспортной доступности к объекту производства и переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Святославское ХПП»

Основными задачами муниципальной программы:

-увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

-восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования;

- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия.

2.1. Основные направления муниципальной политики:

-реконструкции  поселковой автомобильной  дороги  по ул. Ленина в селе Святославка.

2.2. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Реконструкция поселковой автодороги протяженностью 0,803 км.

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий, необходимо принятие Порядка использования субсидий.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы 2022 год.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы составляет:

9 397 230

в том числе:

Федеральный бюджет 8 719 290

Областной бюджет 177 940

Внебюджетные источники 500 000

6. Мероприятия реализации муниципальной программы

Мероприятия реализации муниципальной программы «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год» изложены  в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования.

Приложение № 1к муниципальной программе «Реконструкция поселковой автодороги

по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского

района Саратовской области на 2022 год»

Мероприятия

реализации муниципальной программы «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год»

| № п/п | Наименование мероприятий (вид работ) | источник финансирования | объем финансирования, всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Реконструкция поселковой автодороги по ул. Ленина в с. Святославка Самойловского района Саратовской области на 2022 год» | областной бюджет | 177,940 8719,290 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |
|  | Итого |  | 9397,230 |